Jegyzőkönyv

Készült: Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 16. napján 08.05 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

| Jelen vannak a jelenléti ív szerint: | dr. Riebl Antal – polgármester Szilveszter Lajos– alpolgármester |
| --- | --- |
|  | Szabóné Pál Orsolya Marianna – képviselő |
|  | Darabos Zsuzsanna – képviselő Czanik Balázs – képviselő késik dr. Molnár Zsuzsanna – jegyző Görbe István - alpolgármester |

Hiányzik:  Bednárik László – képviselő, Válóczi Tünde - képviselő

dr. Riebl Antal köszönti a megjelenteket, megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Darabos Zsuzsanna és Szabóné Pál Orsolya Marianna képviselőket.

dr. Riebl Antal szavazásra teszi fel a javaslatot.

Képviselő-testület szavazott: (4 fő), 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

140/2022. (V.16.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2021.(VI.29.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv hitelesítésére Darabos Zsuzsanna és Szabóné Pál Orsolya Marianna képviselőket választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

dr. Riebl Antal szavazásra teszi fel az alábbi napirendi pontokat miszerint 1. Zöldrét utca aszfaltozás javítása; 2. Vodafone bázisállomás elhelyezése Délegyháza hidroglóbuszon; 3. Belterületi utak pályázati lehetőség.

Képviselő-testület szavazott: (4 fő), 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

141/2022. (V.16.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjának megtárgyalását elfogadja az alábbiak szerint:

- Zöldrét utca aszfaltozás javítása

- Vodafone bázisállomás elhelyezése Délegyháza hidroglóbuszon

- Belterületi utak pályázati lehetőség

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

- ZÖLDRÉT UTCA ASZFALTOZÁS JAVÍTÁSA

dr. Riebl Antal ismerteti az előterjesztést, miszerint 2021. november 16-i Képviselő- testületi ülésen Délegyháza Község Önkormányzata elfogadta, hogy a Zöldrét utcai lakók útépítő közösséget hozzanak létre és a lakóközösség valamint önkormányzat közös anyagi vállalásával a Zöldrét utcában melegaszfaltos technológiával szilárd útburkolat épüljön. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosok által javasolt FARKAS GENERAL BAU ÉPÍTŐIPARI Kft. árajánlatát találta a legkedvezőbbnek. Délegyháza Község Önkormányzatával 2021. november 17. napján kötött vállalkozási szerződésben FARKAS GENERÁL BAU Kft. 2022. február 20. napjáig vállalta, hogy a Zöldrét utcát aszfaltburkolattal látják el.  Ennek befejezésére a magadott határidőig nem került sor. A Műszaki ellenőr 2021. december 20., valamint 2022. január 23. napján kelt jegyzőkönyvekben kérte a vállalkozót a feltárt hiányosságok kijavítására.

Korábban tett szóbeli ígéretük ellenére, - mely szerint 2022. március 15-ig kijavítja a műszaki ellenőr által megküldött Zöldrét utca aszfaltozási hibáit - haladéktalanul felszólítottuk, hogy a Zöldrét utca aszfaltozása során vállalt műszaki paraméterek alapján, valamint a csatolt jegyzőkönyvek alapján a Zöldrét utcába haladéktalanul vonuljon fel és legkésőbb 2022. április 20-ig javítsa ki, ellenkező esetben élni fogunk szerződésszegés miatt a kötbér követelésével, valamint a szerződés felmondásával.

A felszólításban adott határidő eltelt, FARKAS GENERÁL BAU Kft. sem választ nem adott, sem a munkálatok kivitelezését nem kezdte meg.

2022. május 11. napján Délegyháza Polgármestere tárgyalást kezdeményezett a Sziget Szilárd Kft.-vel, a műszaki ellenőrrel és a lakóközösségek képviselőjével.

A tárgyaláson a következőket állapították meg: Zöldrét utca 800 mX3 m =2400m2 nagyságban 3,5-4 cm vastagságban újra kell húzni az aszfaltot. Sürgős intézkedés szükséges, mert az állandó üzemanyagár és gáz emelkedése miatt ez egyre költségesebb lesz, Egyéb kapcsolódó munkálatok/ szikkasztó kialakítása is szükséges, mert az út közepén rengeteg esővíz áll meg, amit nem képes ez út lejtése elvezetni. Az összes többi munkálat (Napsugár utca- Borostyán köz- Diófa köz) lokális javítások+ szegélykő szakszerű javítása csak a 2. ütemben valósul majd meg tekintettel arra, hogy kevesebb anyagot igényel és a vészhelyzet is csak az őszi esőzések/ téli fagyok következtében áll be.

A Zöldrét utca aszfalt javítását 2022. május 31-ig elvégezné a vállalkozó. Mindezek összköltsége 20.829.925 forint, mely nem haladja meg a piaci árat.

dr. Riebl Antal szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, az előterjesztésben foglaltakkal egyezően, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Képviselő-testület szavazott: (4 fő), 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

142/2022.(V.16.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tulajdonában lévő Délegyháza 1569/2 hrsz-ú (természetben: Zöldrét utca) aszfaltozására beérkezett SZIGET-SZILÁRD Kft. által adott árajánlatot. (székhelye: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 2434/1., cégjegyzékszáma: Cg.13-09-068246, adószáma: 10933255-2-13, statisztikai számjele: 10933255-4211-113-13, képviseletére jogosult: Simon Csaba ügyvezető). Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete meg kívánja rendelni az út aszfaltozását SZIGET-SZILÁRD Kft. által adott árajánlatot. (székhelye: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 2434/1., cégjegyzékszáma: Cg.13-09-068246, adószáma: 10933255-2-13, statisztikai számjele: 10933255-4211-113-13, képviseletére jogosult: Simon Csaba ügyvezető) mindösszesen 16.401.500 Ft + Áfa összegben.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Riebl Antal polgármestert, hogy az út aszfaltozására vonatkozó kivitelezési szerződést aláírja, valamint hogy a szükséges további intézkedést Délegyháza Község Önkormányzata nevében megtegye.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Polgármester, Jegyző

- VODAFONE BÁZISÁLLOMÁS ELHELYEZÉSE DÉLEGYHÁZA HIDROGLÓBUSZON

dr. Riebl Antal ismerteti az előterjesztést, miszerint Vantage Towers Zrt. azzal a kérelemmel fordult Délegyháza Község Önkormányzatához, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Délegyháza Vadkörtefa utca víztorony tetőfelületére új bázisállomást tervezne és erre vonatkozóan bérleti szerződést kötne önkormányzatunkkal.

dr. Molnár Zsuzsanna elmondja, hogy a hidroglóbuszon Hiteles Kft., mint a Kevenet Internet szolgáltatás üzemeltetője antennái üzemelnek. Ők hozzájárultak a víztoronyra vonatkozó további szerződéskötéshez az előterjesztéshez csatolt feltételekkel. A DPMV Zrt., mint a hidroglóbusz üzemeltetője is hozzájárult a telepítéshez.

A Vantage Towers Zrt. 800.000.-Ft/ év bérleti díjat ajánl fel a terület és a glóbusz használatáért Délegyháza Község Önkormányzatának.

dr. Riebl Antal szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, az előterjesztésben foglaltakkal egyezően, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Képviselő-testület szavazott: (4 fő), 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

143/2022.(V.16.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eldönti, hogy Vantage Towers Zrt-vel (a Vodafone leányvállalata) az előterjesztésben ismertetett feltételek alapján megköti/ nem köti meg a Délegyháza Vadkörtefa utca víztorony (HRSZ: 1167/14) tetőfelületére vonatkozó bérleti szerződést a Vantage Towers Zrt. által üzemeltetett távközlési eszközök elhelyezésére vonatkozóan. A bázisállomás a glóbuszra elhelyezett antennákból és a glóbusz mellett kb.2x4 m területen elhelyezett berendezésekből áll. A Vantage Towers Zrt. 800.000.-Ft/ év bérleti díjat fizet a terület és a glóbusz használatáért Délegyháza Község Önkormányzatának.

Délegyháza Község Önkormányzata felhatalmazza Dr. Riebl Antalt a szerződés megkötésére és aláírására.

Határidő: 2022.május 31.

Felelős: Képviselő- testület

Czanik Balázs 8:20-kor megérkezik.

- BELTERÜLETI UTAK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG

dr. Riebl Antal ismerteti az előterjesztést, miszerint Délegyháza Község Önkormányzata megvizsgálta az a belterületi utak, járdák és csapadékvíz elevezési nyíltárkok felújítására építésére pályázati lehetőségeket. Megállapítást nyert, hogy az önkormányzat pályázatot nyújthat be a TOP_Plusz – 1.2.3.-21 kódszámú pályázatra, melyről már született döntés korábban. Bizonyos tartalmi problémák merültek fel, ezért a korábbi határozatot módosítani kell.

dr. Riebl Antal szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, az előterjesztésben foglaltakkal egyezően, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Képviselő-testület szavazott: (5 fő), 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

144/2022.(V.16.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy, hogy

- pályázatot kíván benyújtani a TOP_PLUSZ -1.2.3.-21 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati kiírásra

- Beruházással érintett utak építési engedély beszerzésével érintettek: Őz utca, Szarvas utca, Rigó utca, Bányász sor

- Beruházással érintett utak építési engedély nélkül kivitelezhető: József Attila utca

- az pályázati támogatási összege nettó 196.850.393.-  bruttó 250.000.000,-

- önerő nettó: 17.934.765.-    bruttó: 22.777.151.-

- beruházás összköltsége: nettó: 214.785.158.-  bruttó 272.777.151.-

- támogatási intenzitás: 100%

- a tervezett költségvetéssel a támogatási intenzitás: 91,649905 %

Felhatalmazza a Polgármester a pályázat aláírására és benyújtására

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

dr. Riebl Antal megköszöni a közösen végzett munkát és bezárja az ülést.

k.m.f.

| dr. Riebl Antal polgármester | dr. Molnár Zsuzsanna jegyző |
| --- | --- |
| Darabos Zsuzsanna hitelesítő képviselő | Szabóné Pál Orsolya Marianna hitelesítő képviselő |